## Slide 1: Aplicación Modular en Python para Consumo de APIs, Procesamiento de Datos y Visualización Estadística
PIA de Programación Básica

## Slide 2: 🎯 Objetivo del proyecto
Consuma una API pública real
Procese datos anidados en JSON
Valide y limpie datos con expresiones regulares (regex)
Maneje errores con excepciones
Use os y sys para rutas, carpetas y parámetros por línea de comandos
Genere archivos JSON/CSV
Realice análisis estadístico (media, mediana, moda, tablas de frecuencia)
Genere al menos 4 gráficas profesionales con Matplotlib
Cree un archivo Excel con openpyxl (solo datos tabulares)
Siga las buenas prácticas de estilo PEP 8
Se publique en GitHub con commits distribuidos

## Slide 3: ⭐ ENTREGABLES DEL PIA
S | Entregable | Contenido | Fecha de entrega
1 | Avance 0 | Equipo, API elegida, problema a analizar, repo creado, primer request funcional | 27 marzo (13 de abril)
2 | Avance 1 | Script 1 v0: conexión a API, manejo de errores, guardado de JSON crudo | 17 abril
3 | Avance 2 | Script 1 final: validación con regex, limpieza, normalización, uso de os/sys, modularidad | 24 abril
4 | Avance 3 | Script 2 v0: estadísticas (media, mediana, moda), tablas de frecuencia | 1 mayo
5 | Entrega final | Scripts finales, Excel con datos tabulares, 4 gráficas, README profesional, informe técnico, reflexión individual | 8 mayo
6 | Presentación | Demo del proyecto, defensa técnica, explicación del pipeline | 11-14 mayo

## Slide 4: ⭐ EVALUACIÓN DEL PIA
Entregable | Valor
Avance 0 | 5%
Avance 1 | 10%
Avance 2 | 15%
Avance 3 | 15%
Entrega final | 35%
Presentación | 10%
Colaboración (commits, roles, auto/co-evaluación) | 10%